실습용 예시 자료 · 가상의 회사와 수치입니다

AI 데이터센터 구축 투자 검토(안)

한빛에너지 컨소시엄 지분 참여 건

2026. 9. 9.  ·  신성장투자팀

1. 검토 배경

생성형 AI가 확산되면서 국내 데이터센터 수요가 늘고 있다. GPU를 많이 쓰는 작업은 기존 상면과 전력 조건으로 감당하기 어려워 전용 시설 수요가 따로 생기고 있다.

한빛에너지가 추진하는 충남 아산 AI 전용 데이터센터 사업에 지분 참여 기회가 제시되었다. 총 사업비는 8,400억 원이며 당사 참여 지분 20%(1,680억 원)를 검토한다.

2. 사업 개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 위치 | 충남 아산시 (부지 확보 완료, 매매계약 체결 전) |
| 규모 | IT 부하 기준 40MW, 2단계 확장 시 최대 100MW |
| 총 사업비 | 8,400억 원 (1단계 5,200억, 2단계 3,200억) |
| 참여 형태 | SPC 지분 20% 취득, 이사회 1석 |
| 일정 | 2027년 1분기 착공, 2029년 3분기 1단계 상업 가동 |

3. 투자 논거

가. 수요 측면

국내 AI 데이터센터 시장은 2030년까지 연평균 34% 성장할 것으로 전망된다. 1단계 40MW는 가동 시점에 완판이 가능할 것으로 본다.

주요 클라우드 사업자 두 곳과 사전 수요 협의를 진행 중이다. 1단계 물량의 60% 이상은 장기 계약으로 소화될 것으로 예상한다.

나. 전력 조건

한빛에너지가 인근 LNG 복합화력 지분을 보유해 전력 조달이 안정적이다. 계통 연계는 2028년 상반기에 마무리된다.

다. 수익성

1단계 기준 IRR 12.4%, 회수 기간 9년으로 산출된다. 당사 투자 기준인 IRR 10%를 넘는다.

4. 기대 효과

• 그룹 AI 인프라를 확보한다. 계열사 AI 작업을 자체 시설에서 처리할 수 있다.

• 한빛에너지와 협력 관계를 다진다. 앞으로 재생에너지 사업을 함께 추진할 발판이 된다.

• 데이터센터 운영 역량을 쌓는다. 2단계 이후 단독 사업을 추진할 수 있다.

5. 리스크

| 항목 | 내용 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 수요 변동 | AI 인프라 투자가 둔화되면 가동률이 떨어진다 | 장기 계약 비중 확대 |
| 전력 계통 | 계통 연계가 늦어질 수 있다 | 한빛에너지 책임 조항 삽입 |
| 건설비 | 자재비가 오르면 초과분이 발생한다 | 도급 계약에 상한 설정 |

6. 검토 요청 사항

본 건에 참여할지, 참여한다면 어느 규모로 할지 위원회 의견을 요청한다. 참여할 경우 2026년 10월 중 구속력 있는 투자확약서를 내야 한다.

작성 신성장투자팀 · 검토 요청일 2026. 9. 9.

본 문서는 교육 실습용으로 작성된 가상 사례이며 실재하는 기업이나 사업과 무관합니다.