대한정밀 스마트팩토리 사업 1차 사전미팅 회의록

작성: Zava 영업본부 제조사업팀 / 작성일 2026-09-08

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 일시 | 2026년 9월 8일(월) 14:00 ~ 15:30 |
| 장소 | 대한정밀 안산공장 2층 회의실 |
| 고객 참석 | 생산기술본부 이상철 본부장, 스마트팩토리TF 박준영 과장, 정보시스템팀 최나영 대리 |
| 당사 참석 | 제조사업팀 강우진 팀장, 김서윤 매니저, 솔루션컨설팅 노재호 수석 |
| 작성자 | 김서윤 |

1. 고객 현황 설명 (이상철 본부장)

· 안산·평택 공장 데이터가 따로 놀아, 본부 차원의 일일 실적 확인이 다음 날 오전에 이뤄진다.

· 작년 하반기 가공 라인에서 설비 정지가 반복됐고, 원인 분석에 평균 3일이 걸렸다.

· 경영진 보고용 자료를 매주 수작업으로 만들고 있어 담당자 부담이 크다.

2. 주요 논의

· 설비 71대 중 자체 제작 제어기(평택 포장 5대)는 연동 방식 확인이 필요하다는 점에 양측 공감.

· 생산망에서 외부 인터넷 연결이 막혀 있어, 클라우드 구성 시 별도 회선 검토가 필요하다.

· MES는 2021년 구축본이며, 연동 인터페이스 문서는 제공 가능하다고 답변.

· 이상 예측(SFR-006)은 선택 항목이나, 본부장은 '실제로 쓸 수 있는지'를 가장 궁금해함.

3. 고객 요청 사항

| 요청 | 요청자 | 당사 답변 |
| --- | --- | --- |
| 유사 업종 구축 사례를 발표에 포함해 달라 | 이상철 본부장 | 공개 가능한 사례로 준비하겠다고 답변 |
| 구축 기간을 4개월 이내로 줄일 수 있는지 | 박준영 과장 | 범위 조정 전제로 검토 후 회신 |
| 기존 설비 교체 없이 가능한지 명확히 해 달라 | 박준영 과장 | 데이터 계층 통합 방식으로 가능하다고 설명 |
| 보안 감사 대응 자료를 제출할 수 있는지 | 최나영 대리 | 인증서와 권한 관리 방식 제출 가능 |

4. 확정된 사항

· 제안 설명회는 2026-09-22 14:00에 진행한다.

· 제안 발표는 업체당 40분(발표 25분, 질의 15분)이다.

· MES 인터페이스 문서는 9월 15일까지 당사에 전달한다.

5. 미확정 사항

· 예산 규모: 회의 중 '12억 내외'라는 언급이 있었으나 제안요청서 기재 금액(11.5억)과 다르다. [확인 필요]

· 평택 포장 설비 5대의 제어기 사양 [확인 필요]

· 이상 예측 기능의 평가 반영 여부 [확인 필요]

· 무선망 미설치 구간의 공사 주체 [확인 필요]

미확정 사항은 발표자료에 확정 사실로 옮기지 않는다. 구두 언급은 근거가 아니다.

6. 후속 조치

| 항목 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 제안 목차 초안 작성 | 김서윤 | 2026-09-12 |
| 연동 가능 여부 기술 검토 | 노재호 | 2026-09-16 |
| 유사 사례 사용 가능 범위 확인 | 강우진 | 2026-09-15 |
| 예산·범위 관련 질의서 제출 | 김서윤 | 2026-09-25 |

※ 실습용 가상 회의록. 참석자와 기관은 실재하지 않는다. 개인 이름이 포함된 자료를 발표자료로 옮길 때의 처리 방법을 시험하기 위한 자료다.